|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | "Утверждаю" |
|   |   |   |   |   | Директор |
|   |   |   |   |   | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 |
|   |   |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дмитриева О.А. |
|  |  **Комплексный план работ по приведению в порядок территории** |  |
|  **ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 в период с 1 по 30 апреля 2016 г.** |  |
|  | **Школьное отделение "Мосфильмовское", улица Довженко, дом 10** |  |  |
| ***№ п/п*** | ***Наименование показателя*** | ***Объем плановых мероприятий по благоустройству в период с 01.04 по 03.04.2016*** | ***Объем плановых мероприятий по благоустройству при проведении субботника 16.04.16*** | ***Объем плановых мероприятий по благоустройству при проведении субботника 23.04.16*** | ***Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016)*** |
|  |
| *1* | *Количество участников работ - обучающиеся* | *0* | *35* | *30* | *65* |
| *2* | *Количество участников работ – сотрудники ОО* | *4* | *30* | *24* | *58* |
| *3* | *Количество участников работ – родители, общественность* | *5* | *0* | *0* | *5* |
| *4* | *Количество техники, ед.* |  | *0* | *0* |  |
| *5* | *Прогребание газонов, га* | *0.11* | *0.55* | *0.15* | *0.81* |
| *6* | *Ремонт газонов, га* | *0.23* | *0.19* | *0.15* | *0.57* |
| *7* | *Устройство цветников, кв. м.* | *50* | *334* | *164* | *548* |
| *8* | *Промывка фасадов и цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *9* | *Ремонт цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *10* | *Ремонт лестниц, шт.* | *1* | *0* | *0* | *1* |
| *11* | *Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *12* | *Ремонт газонного ограждения, пог. м.* | *0* | *0* | *0* | *5* |
| *13* | *Окраска урн, шт.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *14* | *Установка цветочных вазонов, шт.* | *0* | *4* | *0* | *4* |
| *15* | *Окраска ограждений территорий ОО, пог. м* | *10* | *20* | *0* | *30* |
| *16* | *Вывоз мусора, куб. м.* | *0* | *0.008* | *0* | *0.008* |
|  | **Дошкольное отделение "Мосфильмовское", улица Довженко, дом 8** |  |  |
| *1* | *Количество участников работ – сотрудники ОО* | *2* | *15* | *20* | *37* |
| *2* | *Прогребание газонов, га* | *0.01* | *0.01* | *0.01* | *0.03* |
| *3* | *Устройство цветников, кв. м.* | *0* | *50* | *0* | *50* |
| *4* | *Промывка фасадов и цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *5* | *Ремонт лестниц, шт.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *6* | *Ремонт входных дверей, ед.* | *5* | *0* | *0* | *5* |
| *7* | *Ремонт освещения входных групп, ед.* | *1* | *0* | *0* | *1* |
| *8* | *Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр.* | *1* | *1* | *0* | *2* |
| *9* | *Ремонт козырьков входных групп, ед.* | *1* | *0* | *0* | *1* |
| *10* | *Окраска газонного ограждения, пог. м.* | *0* | *262* | *0* | *262* |
| *11* | *Окраска урн, шт.* | *0* | *2* | *0* | *2* |
| *12* | *Окраска контейнеров, шт.* | *0* | *2* | *0* | *2* |
| *13* | *Вывоз мусора, куб. м.* | *0* | *0* | *0.008* | *0.008* |
|  | **Школьное отделение "Шуваловское", Мичуринский проспект, дом 5, корпус 1** |  |
| *1* | *Количество участников работ - обучающиеся* | *0* | *30* | *40* | *70* |
| *2* | *Количество участников работ – сотрудники ОО* | *2* | *25* | *35* | *62* |
| *3* | *Количество техники, ед.* |  | *0* | *0* |  |
| *4* | *Прогребание газонов, га* | *0.15* | *0.15* | *0.2* | *0.5* |
| *5* | *Устройство цветников, кв. м.* | *0* | *30* | *40* | *70* |
| *6* | *Промывка фасадов и цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *7* | *Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *8* | *Окраска урн, шт.* | *0* | *15* | *0* | *15* |
| *9* | *Окраска контейнеров, шт.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *10* | *Окраска ограждений территорий ОО, пог. м* | *0* | *225* | *175* | *400* |
| *11* | *Вывоз мусора, куб. м.* | *0* | *0.008* | *0.008* | *0.016* |
|  | **Дошкольное отделение "Академия детства", Мичуринский проспект, дом 5, корпус 3** |  |
| *1* | *Количество участников работ – сотрудники ОО* | *2* | *15* | *20* | *37* |
| *2* | *Количество техники, ед.* |  | *0* | *0* |  |
| *3* | *Прогребание газонов, га* | *0.03* | *0.05* | *0.03* | *0.11* |
| *4* | *Устройство цветников, кв. м.* | *0* | *0* | *40* | *40* |
| *5* | *Промывка фасадов и цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *6* | *Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *7* | *Окраска газонного ограждения, пог. м.* | *0* | *10* | *20* | *30* |
| *8* | *Окраска урн, шт.* | *0* | *1* | *1* | *2* |
| *9* | *Окраска контейнеров, шт.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *10* | *Установка цветочных вазонов, шт.* | *2* | *4* | *0* | *6* |
| *11* | *Окраска ограждений территорий ОО, пог. м* | *0* | *25* | *20* | *45* |
| *12* | *Вывоз мусора, куб. м.* | *0* | *0* | *0.008* | *0.008* |
|  | **Дошкольное отделение "Академия детства", Мичуринский проспект, дом 5, корпус 2** |  |
| *1* | *Количество участников работ – сотрудники ОО* | *2* | *15* | *20* | *37* |
| *2* | *Прогребание газонов, га* | *0.03* | *0.05* | *0.03* | *0.11* |
| *3* | *Устройство цветников, кв. м.* | *0* | *40* | *0* | *40* |
| *4* | *Промывка фасадов и цоколей, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *5* | *Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *6* | *Окраска газонного ограждения, пог. м.* | *0* | *10* | *20* | *30* |
| *7* | *Окраска урн, шт.* | *0* | *0* | *2* | *2* |
| *8* | *Окраска контейнеров, шт.* | *0* | *1* | *0* | *1* |
| *9* | *Установка цветочных вазонов, шт.* | *0* | *0* | *4* | *4* |
| *10* | *Окраска ограждений территорий ОО, пог. м* | *0* | *25* | *20* | *45* |
| *11* | *Вывоз мусора, куб. м.* | *0* | *0.008* | *0* | *0.008* |